表二

院内采购项目发布表

| 采购项目 | 大同市第三人民医院导管室改造项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 导管室改造工程具体项目及工作量： 拆除旧吊顶120㎡ 拆除旧木板120㎡ 新装铝扣板吊顶120㎡ 新装抗静电地板120㎡ 新装LED灯14套，五孔插座20个 房顶加固、工字钢吊架等 |  |
| 相关科室 | 基建办 |  |
| 报名时间 | 2018年10月19日始—2018年10月23日时止 |  |
| 报名联系 方式 | 闻立峰 | 0352-5556152 |